KUBİYOGEN

Web Sitesi Geliştirme Yol Haritası

Next.js 14  ·  Node.js  ·  PostgreSQL  ·  PayTR

4 Haftalık Detaylı Geliştirme Planı

# Teknoloji Yığını

| Konu / Alan | Görevler & Detaylar | Dosya / Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Frontend | • Next.js 14 (App Router) • TypeScript • Tailwind CSS v3 • Zustand (state yönetimi) • Embla Carousel (slider) | app/ dizini components/ store/ styles/ |
| Backend | • Next.js API Routes (Node.js runtime) • Prisma ORM • PostgreSQL • NextAuth.js v5 • Zod (validasyon) | app/api/ prisma/ lib/ middleware.ts |
| Ödeme | • PayTR iFrame API • Webhook doğrulama • Sunucu taraflı token üretimi | lib/paytr.ts app/api/payment/ |
| Medya & CDN | • Cloudinary (görsel yönetimi) • next/image (optimizasyon) • Tiptap (zengin metin) | lib/cloudinary.ts components/ui/RichEditor.tsx |
| Deployment | • Vercel (frontend + API) • Supabase / Railway (PostgreSQL) • GitHub Actions (CI/CD) | vercel.json .github/workflows/ci.yml |
| Test | • Jest + React Testing Library • Playwright (E2E) • Lighthouse (performans) | __tests__/ e2e/ jest.config.ts |

# Hafta 1 — Temel Altyapı & Kurulum

Süre: Gün 1–7  |  Odak: Proje iskeleti, veritabanı, kimlik doğrulama, SEO altyapısı, temel UI bileşenleri

| Konu / Alan | Görevler & Detaylar | Dosya / Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Proje Kurulumu | • Next.js 14 App Router ile proje iskelet • TypeScript konfigürasyonu • ESLint + Prettier kurulumu • Tailwind CSS v3 entegrasyonu • Husky + lint-staged (pre-commit hooks) | package.json tsconfig.json tailwind.config.ts .eslintrc.json next.config.js |
| Veritabanı Tasarımı | • PostgreSQL şema tasarımı (Users, Courses, Events, Orders, Products) • Prisma ORM kurulumu ve migration • Seed data hazırlama • Veritabanı ilişkileri (Foreign Keys) | prisma/schema.prisma prisma/seed.ts prisma/migrations/ lib/db.ts |
| Kimlik Doğrulama | • NextAuth.js v5 entegrasyonu • Email/Şifre ile kayıt & giriş • Google OAuth (isteğe bağlı) • JWT token yönetimi • Şifre hash (bcrypt) • Session yönetimi | app/api/auth/[...nextauth]/route.ts app/(auth)/login/page.tsx app/(auth)/register/page.tsx middleware.ts lib/auth.ts |
| Admin Panel Temeli | • Admin dashboard layout • Route guard (admin-only middleware) • Admin giriş sayfası • Yan menü ve navigasyon • Temel istatistik kartları | app/admin/layout.tsx app/admin/page.tsx app/admin/dashboard/page.tsx components/admin/Sidebar.tsx |
| Temel UI Bileşenleri | • Tasarım sistemini oluştur (renk paleti, tipografi) • Button, Input, Modal, Badge bileşenleri • Navbar bileşeni (logo + menü + arama + sepet) • Footer bileşeni • Loading & Error states | components/ui/Button.tsx components/ui/Modal.tsx components/layout/Navbar.tsx components/layout/Footer.tsx styles/globals.css |
| SEO Altyapısı | • next/metadata API yapılandırması • robots.txt ve sitemap.xml oluşturma • Open Graph meta etiketleri • JSON-LD structured data şablonları • Canonical URL yönetimi | app/layout.tsx (root metadata) app/sitemap.ts app/robots.ts lib/seo.ts (helper) |

Hafta 1 Teslim Kriterleri → Proje GitHub'a push edilmiş, CI pipeline çalışıyor → Veritabanı şeması migrate edilmiş, seed data yüklenmiş → Kayıt / giriş sayfaları çalışıyor (JWT tabanlı) → Admin girişi ve temel dashboard görüntüleniyor → Navbar, Footer, temel bileşenler responsive çalışıyor

# Hafta 2 — Sayfa Geliştirme & API Endpoint'leri

Süre: Gün 8–14  |  Odak: Tüm kullanıcı sayfaları, içerik listeleme, temel API endpoint'leri

| Konu / Alan | Görevler & Detaylar | Dosya / Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Ana Sayfa | • Hero slider (Kubiyogen tanıtım, online/yüz yüze eğitimler, en yakın etkinlik) • Otomatik + manuel geçiş (Embla Carousel) • Yaklaşan Etkinlikler bölümü (max 3) • Son Yapılan Etkinlikler bölümü (max 3) • Aksesuarlar bölümü (max 3 ürün) • Motivasyon/CTA banner • WhatsApp & Chatbot köşe simgeleri | app/(site)/page.tsx components/home/HeroSlider.tsx components/home/UpcomingEvents.tsx components/home/RecentEvents.tsx components/home/Accessories.tsx components/common/FloatingButtons.tsx |
| Etkinlikler Sayfaları | • Yaklaşan Etkinlikler liste sayfası • Son Etkinlikler liste sayfası • Etkinlik detay sayfası (tarih, saat, ücret, eğitmen, içerik) • Sepete ekleme & adet seçimi • Etkinlik görselleri galerisi • Katılımcı yorumları bölümü | app/(site)/etkinlikler/page.tsx app/(site)/etkinlikler/yaklaşan/page.tsx app/(site)/etkinlikler/[slug]/page.tsx components/events/EventCard.tsx components/events/EventDetail.tsx |
| Mağaza - Eğitimler | • Mağaza ana sayfası (3 kategori kartı: Yüz Yüze, Dijital, Aksesuarlar) • Yüz Yüze Eğitimler listesi • Dijital Eğitimler (TR / EN sekmeli) • Eğitim detay sayfası (müfredat, eğitmen, fiyat) • Sepete ekleme butonu • Filtreleme & arama | app/(site)/magaza/page.tsx app/(site)/magaza/yuz-yuze/page.tsx app/(site)/magaza/dijital/page.tsx app/(site)/magaza/dijital/[slug]/page.tsx components/store/CourseCard.tsx |
| Mağaza - Aksesuarlar | • Aksesuar liste sayfası • Ürün detay sayfası • Adet seçimi + sepete ekle • Ürün görseli galerisi • Stok durumu gösterimi | app/(site)/magaza/aksesuarlar/page.tsx app/(site)/magaza/aksesuarlar/[slug]/page.tsx components/store/ProductCard.tsx components/store/QuantitySelector.tsx |
| Hakkımızda & İletişim | • Hakkımızda sayfası (minimal başlıklar, sembolsüz) • İletişim sayfası (tel, adres, sosyal medya linkleri) • Instagram & LinkedIn yönlendirme linkleri • İletişim formu (e-posta gönderimi) • Footer sosyal medya ikonları (WA, LinkedIn, Instagram) | app/(site)/hakkimizda/page.tsx app/(site)/iletisim/page.tsx components/contact/ContactForm.tsx components/layout/Footer.tsx |
| Backend API - Temel Endpoint'ler | • GET /api/events - tüm etkinlikler • GET /api/events/upcoming - yaklaşan etkinlikler • GET /api/events/recent - son etkinlikler • GET /api/events/[slug] - etkinlik detayı • GET /api/courses - tüm kurslar • GET /api/courses/[slug] - kurs detayı • GET /api/products - tüm ürünler • GET /api/products/[slug] - ürün detayı | app/api/events/route.ts app/api/events/upcoming/route.ts app/api/events/recent/route.ts app/api/events/[slug]/route.ts app/api/courses/route.ts app/api/products/route.ts |

Hafta 2 Teslim Kriterleri → Ana sayfa slider, etkinlikler ve aksesuarlar bölümleri çalışıyor → Etkinlik detay sayfaları dinamik olarak render ediliyor → Mağaza sayfaları (yüz yüze, dijital TR/EN, aksesuarlar) tamamlandı → Hakkımızda ve İletişim sayfaları yayında → Tüm GET endpoint'leri test edildi ve çalışıyor

# Hafta 3 — E-Ticaret, Ödeme & Admin Paneli

Süre: Gün 15–21  |  Odak: Sepet, PayTR ödeme, kullanıcı profili, süreli erişim kodları, admin içerik yönetimi

| Konu / Alan | Görevler & Detaylar | Dosya / Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Sepet & Sipariş Sistemi | • Sepet state yönetimi (Zustand) • Sepet sayfası (ürün listesi, adet, toplam) • Sipariş oluşturma akışı • Sipariş özeti sayfası • POST /api/cart - sepete ekle • DELETE /api/cart/[id] - sepetten kaldır • POST /api/orders - sipariş oluştur | app/(site)/sepet/page.tsx app/(site)/odeme/page.tsx app/api/cart/route.ts app/api/orders/route.ts store/cartStore.ts (Zustand) components/cart/CartDrawer.tsx |
| PayTR Ödeme Entegrasyonu | • PayTR iFrame API entegrasyonu • Ödeme formu sayfası • PayTR token oluşturma (sunucu taraflı) • Webhook ile ödeme doğrulama • Başarılı / başarısız ödeme sayfaları • Sipariş durumu güncelleme | app/(site)/odeme/paytr/page.tsx app/api/payment/paytr/token/route.ts app/api/payment/paytr/webhook/route.ts app/(site)/odeme/basarili/page.tsx app/(site)/odeme/basarisiz/page.tsx lib/paytr.ts |
| Kullanıcı Profil Sistemi | • Profil sayfası (avatar, isim, e-posta) • Profil düzenleme • Sipariş geçmişi • Satın alınan kurslarım • Aktif etkinliklerim • Şifre değiştirme • Hesap silme | app/(site)/profil/page.tsx app/(site)/profil/siparisler/page.tsx app/(site)/profil/kurslarim/page.tsx app/(site)/profil/etkinliklerim/page.tsx app/api/users/profile/route.ts app/api/users/orders/route.ts |
| Dijital Eğitim & Oyun - Süreli Kod Sistemi | • Erişim kodu üretme (UUID + son kullanma tarihi) • Kod doğrulama middleware • Dijital içerik oynatıcı (web tabanlı, indirilemeyen) • Oyun iframe wrapper (web-only, no download) • Kod süresi dolunca erişim engeli • POST /api/access-codes/generate • POST /api/access-codes/validate | app/(site)/icerik/[code]/page.tsx app/(site)/oyun/[code]/page.tsx app/api/access-codes/generate/route.ts app/api/access-codes/validate/route.ts middleware.ts (kod doğrulama) lib/accessCode.ts |
| Admin - İçerik Yönetimi | • Etkinlik ekleme / düzenleme / silme • Kurs ekleme / düzenleme / silme • Ürün ekleme / düzenleme / silme • Görsel yükleme (Cloudinary veya S3) • Zengin metin editörü (Tiptap/Quill) • Yayınla / taslak durumu | app/admin/etkinlikler/page.tsx app/admin/etkinlikler/yeni/page.tsx app/admin/kurslar/page.tsx app/admin/urunler/page.tsx app/api/admin/events/route.ts app/api/admin/courses/route.ts lib/cloudinary.ts |
| Admin - Sipariş & Kullanıcı Yönetimi | • Tüm siparişleri listeleme & filtreleme • Sipariş detay ve durum güncelleme • Kullanıcı listesi ve profil görüntüleme • Erişim kodu üretme (admin) • İstatistik dashboard (satış, kullanıcı, ziyaretçi) • GET /api/admin/orders • GET /api/admin/users | app/admin/siparisler/page.tsx app/admin/kullanicilar/page.tsx app/admin/kodlar/page.tsx app/api/admin/orders/route.ts app/api/admin/users/route.ts app/api/admin/access-codes/route.ts |

Hafta 3 Teslim Kriterleri → Sepet işlemleri (ekle, çıkar, güncelle) çalışıyor → PayTR test ortamında ödeme akışı tamamlanıyor → Kullanıcı profil sayfası ve sipariş geçmişi görüntüleniyor → Süreli erişim kodu üretimi ve doğrulaması çalışıyor → Admin panel üzerinden içerik CRUD işlemleri yapılabiliyor

# Hafta 4 — Optimizasyon, Test & Yayın

Süre: Gün 22–28  |  Odak: SEO finalizasyonu, chatbot, testler, CI/CD, production deployment

| Konu / Alan | Görevler & Detaylar | Dosya / Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Gelişmiş SEO & Performans | • Dinamik metadata (her sayfa için OG tag) • Structured Data (Event, Course, Product JSON-LD) • Image optimization (next/image) • Lazy loading & code splitting • Core Web Vitals optimizasyonu • Google Search Console entegrasyonu | app/(site)/etkinlikler/[slug]/page.tsx (metadata export) lib/seo.ts (generateMetadata helper) components/seo/JsonLd.tsx next.config.js (image domains) public/sitemap.xml (dinamik) |
| Chatbot & İletişim Entegrasyonu | • WhatsApp yönlendirme butonu (sabit köşe) • Chatbot widget entegrasyonu (Tidio / Crisp) • İletişim formu e-posta gönderimi (Resend / Nodemailer) • E-posta şablonları (sipariş onayı, hoş geldiniz) • POST /api/contact - iletişim formu | components/common/WhatsAppButton.tsx components/common/ChatbotWidget.tsx app/api/contact/route.ts emails/OrderConfirmation.tsx emails/Welcome.tsx lib/email.ts |
| Test & Kalite | • Unit testler (Jest + React Testing Library) • API endpoint testleri • E2E testler (Playwright) - checkout akışı • Lighthouse performans audit • Erişilebilirlik (a11y) kontrolleri • Cross-browser & mobil uyumluluk testi | __tests__/api/events.test.ts __tests__/components/CartDrawer.test.tsx e2e/checkout.spec.ts e2e/auth.spec.ts playwright.config.ts jest.config.ts |
| Deployment & CI/CD | • Vercel deployment konfigürasyonu • Environment variables yönetimi (.env.production) • GitHub Actions CI pipeline • PostgreSQL production database (Supabase / Railway) • Cloudinary production bucket kurulumu • Domain & SSL yapılandırması | vercel.json .env.example .github/workflows/ci.yml Dockerfile (isteğe bağlı) DEPLOYMENT.md |
| İçerik & Görsel Uyumu | • Mevcut site içeriğinin aktarılması • Eğitim afişlerinin site renk paletine uyarlanması • Görsel boyut ve format standartlaştırma • Alt text optimizasyonu (SEO) • Mobil görsel optimizasyonu | public/images/ (optimized) scripts/image-optimize.ts components/ui/OptimizedImage.tsx |
| Son Kontroller & Teslim | • Tüm sayfa linklerinin kontrolü • 404 / 500 hata sayfaları • Robots.txt final kontrolü • PayTR canlı mod testi • Admin panel son kullanıcı testi • Dokümantasyon (README + API docs) | app/not-found.tsx app/error.tsx README.md docs/API.md docs/ADMIN.md |

Hafta 4 Teslim Kriterleri → Lighthouse skorları: Performans 90+, SEO 95+, Erişilebilirlik 90+ → PayTR canlı mod entegrasyonu test edildi → Tüm E2E testler geçiyor (checkout, auth, admin) → Vercel üzerinde canlı yayın yapıldı → Admin kullanıcı rehberi ve API dokümantasyonu teslim edildi

# Proje Yapısı — Klasör Ağacı

kubiyogen/
├── app/
│   ├── (auth)/           # login, register
│   ├── (site)/           # tüm kullanıcı sayfaları
│   │   ├── page.tsx      # Ana sayfa
│   │   ├── etkinlikler/
│   │   ├── magaza/
│   │   ├── hakkimizda/
│   │   ├── iletisim/
│   │   ├── sepet/
│   │   ├── odeme/
│   │   ├── profil/
│   │   ├── icerik/[code]/  # dijital içerik
│   │   └── oyun/[code]/   # oyun (web-only)
│   ├── admin/            # admin paneli
│   └── api/              # tüm API endpoint'leri
├── components/           # yeniden kullanılabilir bileşenler
├── lib/                  # yardımcı fonksiyonlar
├── prisma/               # veritabanı şeması
├── store/                # Zustand state
├── emails/               # e-posta şablonları
├── e2e/                  # Playwright testleri
└── __tests__/            # Jest testleri

# Önemli Teknik Notlar

### Oyun Web Tabanlı Sistem

- Oyun, Next.js içinde iframe veya React bileşeni olarak çalışır.

- Kullanıcılar oyunu indirEmez; tüm kaynak kodu sunucu taraflı şifrelenir.

- Hem link (URL) hem de harici dosya formatında teslim: harici dosya = Next.js standalone build.

### Süreli Erişim Kodu Sistemi

- Her satın alma sonrası UUID tabanlı benzersiz kod üretilir.

- Kodlar PostgreSQL'de son kullanma tarihi ile saklanır.

- Middleware, her içerik isteğinde kodu doğrular; süresi dolmuşsa 403 döner.

### PayTR Entegrasyonu

- PayTR iFrame API kullanılır; kullanıcı siteyi terk etmez.

- Ödeme token'ı sunucu taraflı üretilir (API secret asla client'a gönderilmez).

- Webhook ile ödeme onayı alınır ve sipariş durumu güncellenir.

### Admin Dashboard

- Admin panel /admin altında ayrı layout ile korunur.

- Sadece role=ADMIN olan kullanıcılar erişebilir (middleware koruması).

- Wix'ten bağımsız; site kendi bünyesinde yönetilebilir.

# Özet Zaman Çizelgesi

| Konu / Alan | Görevler & Detaylar | Dosya / Endpoint |
| --- | --- | --- |
| Hafta 1 Gün 1–7 | • Proje kurulumu, DB, Auth, Admin temeli, UI bileşenleri, SEO altyapısı | ✅ Foundation |
| Hafta 2 Gün 8–14 | • Ana sayfa, tüm site sayfaları, mağaza, etkinlikler, GET API endpoint'leri | ✅ Pages & API |
| Hafta 3 Gün 15–21 | • Sepet, PayTR, Kullanıcı profili, Süreli kodlar, Admin CRUD | ✅ E-Commerce |
| Hafta 4 Gün 22–28 | • SEO final, testler, CI/CD, deployment, dokümantasyon | ✅ Launch |

KUBİYOGEN  ·  Kariyer yolculuğunu şekillendir